**附件2**

**本溪市农村户厕建设进展情况每日调度表**

**填报日期：2019年10月 23日（单位：个）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目县区** | **化粪池**  **订购数** | **化粪池**  **到货数** | **化粪池**  **组装数** | **化粪池**  **挖坑数** | **化粪池**  **填埋数** | **厕 屋**  **安装数** | **已完成不同类型数量** | | |
| **一类厕所** | **二类厕所** | **三类厕所** |
| **平山区** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **高新区** | 200 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 4 |  |
| **溪湖区** | 200 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |
| **南芬区** | 300 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |
| **明山区** | 150 | 86 | 37 | 90 | 37 |  |  | 37 |  |
| **本溪县** | 2000 | 11 | 11 | 539 | 11 | 5 |  | 1 | 5 |
| **桓仁县** | 2000 | 1590 | 1331 | 1247 | 1174 | 64 |  | 139 | 557 |
| **合 计** | **4950** | **1690** | **1382** | **1883** | **1225** | **86** | **0** | **181** | **575** |