**附件2**

**本溪市农村户厕建设进展情况每日调度表**

 **填报日期：2019年11月 7日（单位：个）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **项目县区** | **化粪池****订购数** | **化粪池****到货数** | **化粪池****组装数** | **化粪池****挖坑数** | **化粪池****填埋数** | **厕 屋****安装数** | **已完成不同类型数量** |
| **一类厕所** | **二类厕所** | **三类厕所** |
| **平山区** | 100 | 100 | 30 | 100 | 30 | 30 |  |  | 30 |
| **高新区** | 200 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 |  | 4 |  |
| **溪湖区** | 200 | 100 | 20 | 100 | 20 | 20 |  |  | 20 |
| **南芬区** | 300 | 103 | 51 | 74 | 8 | 3 |  |  | 3 |
| **明山区** | 150 | 132 | 90 | 100 | 90 | 0 |  | 90 |  |
| **本溪县** | 2000 | 1018 | 718 | 1368 | 623 | 83 |  | 1 | 5 |
| **桓仁县** | 2000 | 2000 | 1599 | 1695 | 1581 | 1007 |  | 299 | 1006 |
| **合 计** | **4950** | **3453** | **2508** | **3474** | **2352** | **1147** |  | **394** | **1064** |