**附件2 本溪市农村户厕建设进展情况每日调度表**

 **填报日期： 2019年10月 17日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县 区** | **化粪池****订购数** | **化粪池****到货数** | **化粪池****组装数** | **化粪池****挖坑数** | **化粪池****填埋数** | **厕 屋****安装数** | **已完成不同类型数量** |
| **一类厕所** | **二类厕所** | **三类厕所** |
| **平山区** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **高新区** | 200 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| **溪湖区** | 100 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |
| **南芬区** | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **明山区** | 150 | 86 | 24 | 90 | 24 |  |  | 24 |  |
| **本溪县** | 2000 | 11 | 11 | 300 | 10 | 5 |  | 1 | 3 |
| **桓仁县** | 2038 | 1590 | 1154 | 1052 | 895 | 5 |  | 95 | 554 |
| **合 计** | **4888** | **1687** | **1189** | **1446** | **929** | **24** | **0** | **124** | **567** |

 注：表中数字填写截止到填报日期的累计数